Informe de Costes
Acme Chorbies

DESGLOSE DE TIEMPOS

En la siguiente tabla se muestran los tiempos trabajados en distintas actividades por cada miembro del grupo además de las horas totales trabajadas a lo largo del proyecto, que se utilizarán para calcular el costo total de este.

Nombre	Actividad	Tiempo (horas)
Alberto Bujalance	Modelo de Dominio	0,5
	Casos de Uso	4
	Modelo Java	1
	Cambios a SystemConfiguration	2
	Sesiones de Formación	6
	A+	0,5
	Control de calidad	6
	Tests	1
	Total	21
Alejandro Gamero	Tests de aceptación	8
	Tests de rendimiento	3
	Sesiones de Formación	4
	Total	15
Julio Troncoso	Poblar base de datos	2
	Sesiones de Formación	6
	Documentación	1
	Tests funcionales	8
	Total	17
Álvaro Martín	Modelo Conceptual	0,5
	Rehacer search template	2
	Gestión de proyecto	2
	Tests funcionales	3
	Control de calidad	6
	Dashboard	1
	A+ (Repositorios paginados)	2
	Sesiones de Formación	6
	Total	22,5
Andrés Villanueva	Casos de uso	5
	Tests de aceptación	6
	Total	11
Pablo Vázquez	Tests funcionales	5
	Sesiones de formación	4
	Total	9

COSTES

Total de horas de proyecto: 95,5 horas

Coste de horas de proyecto: 95,5*13€/h = 1241,5€

Costes de Empresa e Impuestos: 1000€

Costes Totales : 2241,5€

Amortización: 2241,5/328.75 = 6,82 (veces el gasto original en beneficio)
BENEFICIO NETO: 1912.75 €